2021年祁东县县城绿化养护费用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目概况

祁东县县城规划区内所有公共园林绿化、杀虫、修枝、除草、施肥、日常管护及重大节日摆花等费用。

（二）项目绩效目标

根据2021年预算项目内容，为了确保县城城区更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我县全国生态城市创建成果，为我县居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。通过对所辖绿地养护管理，达到以下绩效目标：

- 完成县城公园绿地25万平米面积的日常园林绿化养护。

- 完成县城街道行道树3.4万株的日常园林绿化养护。

- 3、完成全年3次的重大节假日人民广场、高铁站前广场摆花。

4、树木保存率95%，树木生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死。

5、绿篱覆盖率90%，做到基本无枯死株、无明显缺株。篱下无杂草，整齐美观。

6、草坪覆盖率90%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草、无枯草层，整齐美观。

7、病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。

8、绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好。

9、绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好。

10、社会公众满意度达到95%及以上。根据调查问卷内容，选取社会公众，进行随机抽样调查。将调查结果归纳汇总，然后进行加权平均，得出满意度总分。

二、项目实施基本情况

(一)项目的组织管理情况

祁东县县城规划区内所有公共园林日常管理费用严格按照祁东县国有资产投资审计中心的标准及各方面要求实施。

（二）项目财务管理状况

2020年公共园林绿化养护财政计划核拨数为300万元，截至12月底实际支出为300万元，包括园林绿化、杀虫、修枝、除草、施肥、设施维护、日常管护、重大节日摆花、工人工资等费用。

三、项目绩效目标分析

(一）项目绩效评价工作开展情况

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。成立由绿化养护专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

根据相关文件要求，祁东县园林绿化所绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本项目支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好，绩效自评综合得分94分，评价等次为“优”。果具体情况详见《2021年财政专项资金支出绩效评价评分表》。

（三)项目存在问题

1、现行的绿化养护资金全部由政府投资，财政掏钱，资金来源渠道单一，养护经费总体偏低，绿地防护投入不足。

2、园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响着园艺产品质量和植物造景水平以及城区绿化景观品味、档次的进一步提高。

3、绿化管养公司专业人员专业水平不高，专业人员投入不够，导致推向市场后绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理难以根本扭转。

4、市民护绿爱绿意识有待进一步提高。市民横穿踩踏绿化带、偷盗花木、偷砍树木、往绿化带倾倒垃圾、侵占绿化带等破坏绿地的行为常有发生。

5、绿化带遭受破坏问题时有发生。由于城市发展、旧城改造、管线更新等原因，电力、燃气、排污、供水、广电、交通信号等管理单位因铺设管线对绿化带进行开挖。

四、下一步改进工作的意见和建议

通过对绿化养护项目财政支出进行绩效评价，我们既看到了城区绿化养护工作取得的成绩，也认识到养护工作存在的问题，为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，提出以下几点建议：

- 加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划、加强风景名胜区规划的编制、报批及管理；制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全县人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境。推动祁东打造宜居城市。

（二）加强宣传教育，树立社会公众公德意识

在城区范围内开展“人人爱绿化，人人为绿化”等系列活动，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变市民对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园人人有责的社会风气。

祁东县园林绿化所

2022年5月24号