附表3：

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

| 填报单位：祁东县公路建设养护中心 填报人： 曾侃 电话：13786497422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 |  |  | 公路小修保养 |  | 负责人 及电话 | 赵时平 13875665000 |  |  |
| 县级主管部门 |  |  | 祁东县交通运输局 |  | 实施单位 | 祁东县公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 9300000 | 9420000 |  | 101.29% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市级补助 | 6600000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 2700000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 处治坑槽 |  | 3.2万平方米 | 3.6万平方米 |  |  |
|  |  |  | 清灌缝 |  | 82公里 | 160公里 |  |  |
|  |  |  | 换板 |  | 8600平方米 | 8600平方米 |  |  |
|  |  |  | 疏通水沟 |  | 40公里 | 42公里 |  |  |
|  |  |  | 整修路肩 |  | 120公里 | 120公里 |  |  |
|  |  |  | 道路绿化清洁 |  | 300公里 | 321.529公里 |  |  |
|  |  |  | 桥梁定期检测 |  | 26座 | 29座 |  |  |
|  |  |  | 钢护栏维护 |  | 10公里 | 20公里 |  |  |
|  |  |  | 行道树修枝、刷白 |  | 80公里 | 140公里 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 水泥路接缝严重失养率 |  | 1%以下 | 1%以下 |  |  |
|  |  |  | 养护修复验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期 |  | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 |  |  |
|  |  |  | 巡查路面频率 |  | 日巡查，周覆盖 | 日巡查，周覆盖 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 小修保养 |  | 930万 | 942万 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 养护成本 |  | 降低 | 降低 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 公路绿化率 |  | 提升 | 提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障所辖公路安全畅通 |  | 长期 | 长期 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 - 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |